|  |  |
| --- | --- |
| ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ – АДМИНИСТРАЦИЯ ИШТАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ | |
| 15.03.2022 № 13 | № 23 |
| О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории  Иштанского сельского поселения в 2022 году |  |

В целях снижения экономического ущерба, обеспечения пожарной безопасности и предотвращения чрезвычайных ситуаций в период подготовки и прохождения весеннего половодья 2022 года на территории Кривошеинского района, по согласованию с руководителями учреждений и предприятий

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать при Администрации Иштанского сельского поселения оперативно-хозяйственную комиссию по организации работ в период весеннего половодья (далее - комиссия), согласно приложению № 1.
2. Утвердить план мероприятий по организации работ в период весеннего половодья 2022 года, согласно приложению № 2.
3. Обязанности по организации работ в период весеннего половодья 2022 года возложить на оперативно - хозяйственную комиссию Иштанского сельского поселения.
4. Обязанности по организации работ в период весеннего половодья 2022 года в с. Никольское и д. Карнаухово возложить на администратора Ширинкину О.И.
5. Оперативно – хозяйственной комиссии организовать разъяснительную работу с населением о необходимости страхования имущества, мерах по сохранности личной собственности граждан и действиях при наводнении, учебные и пропагандистские мероприятия по действиям в период половодья (отв. Тутубалина Т.С., Ширинкина О.И..)
6. Уточнить сведения о местах проживания одиноких, престарелых граждан, инвалидов, проживающих в зонах возможного затопления, требующих первоочередной помощи (отв. с. Никольское, д. Карнаухово - Ширинкина О.И.))
7. Организовать очистку дренажных труб во всех населенных пунктах (отв. С. Никольское и д. Карнаухово – Ширинкина О.И., с. Иштан, д. Чагино, д. Рыбалово – Тутубалина Т.С.)
8. Ответственным за предоставление информации (с. Никольское – Ширинкина О.И.) обеспечить своевременное, объективное и достоверное представление информации об угрозах возникновения чрезвычайных ситуаций;
9. Организовать сбор, обобщение и оценку складывающейся обстановки и ежедневно информировать оперативную группу (Ширинкина О.И.);
10. Организовать дежурство ответственных лиц на период половодья 2022 г. в с. Никольское и д. Карнаухово;
11. Администратору Ширинкиной О.И. принять меры по созданию запасов материально-технических ресурсов и продуктов питания, подготовке договоров с предпринимателями на обеспечение населения, попавшего в чрезвычайную ситуацию, продуктами питания и первой необходимости под гарантии администрации поселения в с. Никольское и д. Карнаухово.
12. Утвердить сводные данные по возможному отселению жителей и скота с. Никольское и д. Карнаухово, жильё которых подлежит подтоплению в период весеннего паводка 2022 г.
13. Утвердить безопасные места для сбора скота во время эвакуации (приложение № 4).
14. Утвердить состав сил и средств, привлекаемых на период весеннего половодья в 2022 году (Приложение № 5, № 6).
15. Утвердить схему оповещения членов оперативно-хозяйственной комиссии, звеньев и бригад (Приложение № 8).
16. Утвердить Инструкцию оперативного дежурного администрации поселения (Приложение № 3).
17. Создать запас финансовых ресурсов в бюджете Администрации Иштанского сельского поселения из резервного фонда ЧС и стихийных бедствий 12000,0 рублей (отв. Жуковская Т.Н.) (Приложение № 9).
18. Утвердить Сводные данные по возможному отселению жителей и скота в 2022 г. (Приложение № 7).
19. Подготовить и предоставить на согласование в КЧСиПБ администрации сметы расходов на работы по проведению подготовки и организованному пропуску паводковых вод.
20. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене и разместить на официальном сайте муниципального образования «Иштанское сельское поселение» в сети Интернет (<http://ishtanskoe.ru/>).
21. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Иштанского сельского поселения

(Глава Администрации) С.С.Филиппова

Приложение № 1

**СОСТАВ**

**оперативно-хозяйственной комиссии Иштанского сельского поселения**

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ

Филиппова Светлана Сергеевна - Глава Иштанского сельского поселения

СЕКРЕТАРЬ

Тутубалина Татьяна Сергеевна – Управляющий делами Администрации Иштанского

сельского поселения

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

1. Зубкова Н.А. – директор МКОУ «Никольская ООШ»;
2. Ширинкина О.И. – Администратор с. Никольское;
3. Назаренко А.Н. – житель д. Карнаухово;
4. Сулейманова Е.Г. – заведующая ФАП с. Никольское;
5. Ширинкин А.Ф. – водитель администрации, житель с. Никольское;
6. Быданов А.А. – мастер Иштанского теплоучастка ООО «Водовод - М»

Приложение № 2

к Постановлению Администрации Иштанского

сельского поселения от 15.03.2022. № 13

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ:  Глава Иштанского сельского поселения  С.С.Филиппова \_\_\_\_\_\_\_\_\_  «15» марта 2022г. | | СОГЛАСОВАНО:  Специалист по делам ГО и ЧС района  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Калугин Д.Н..  « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 г. |
| ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  по организации работ в период весеннего половодья  на территории Иштанского сельского поселения в 2022году.   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование мероприятий | Дата  выполнения | | Ответственный за выполнение | Подпись  ответственного за выполнение | | **В подготовительный период** | | | | | | | 1 | Уточнить районы возможного затопления и организовать постоянный контроль за развитием ледовой обстановки; | до 20.03.2022г. | | Ширинкина О.И. |  | | 2 | Организовать обследование линий электропередач и связи, основных дорог, водопропускных труб, принять меры по их очистке и ремонту; | до  20.03.2022г | | Филиппова С.С  Ширинкина О.И. |  | | 3 | Определить состав и привести в готовность силы и средства, привлекаемые на выполнение противопаводковых мероприятий, проведение аварийно- спасательных и других неотложных работ. Состав сил и копии договоров с владельцами плавсредств представить в КЧС и ПБ Кривошеинского района | до  20.03.2022г | | Ширинкина О.И. |  | | 4 | Создать в необходимых объемах запасы материально-технических средств и финансовых ресурсов на ликвидацию возможных ЧС и первоочередного жизнеобеспечения населения; | до  23.03.2022г | | Жуковская Т.Н. |  | | 5 | Проверить системы оповещения по населенным пунктам в д. Карнаухово, с. Никольское | до 20.03.2022г | | Ширинкина О.И. |  | | 6 | Провести комплекс мер по обеспечению гарантированной связи с населенными пунктами, попадающими в зону затопления; | до  20.03.2022г | | Филиппова С.С |  | | 7 | Организовать оповещение населения, организаций о надвигающейся опасности с использованием средств звуковой сигнализации, подвижных средств оповещения, подворного обхода; | в период  паводка | | Ширинкина О.И. |  | | 8 | Провести комплекс мер по подготовке населения к экстренной эвакуации в безопасные районы, установить и довести до сведения каждого жителя сигналы об экстренной эвакуации и порядок действий по ним; | до  20.03.2022г | | Ширинкина О.И. |  | | 9 | Создать систему взаимного информирования по изменению обстановки в угрожаемый период и в период возникновения ЧС | в период  паводка | | Ширинкина О.И.  Тутубалина Т.С.  Назаренко А.Н. |  | | 10 | Обеспечить аварийный запас угля в с. Никольское | до  01.04.2022г | | Колпашников С.В. |  | | 11 | Провести необходимые работы по противопожарной безопасности объектов социальной сферы и жилого сектора | март 2021 г. | | Хренюк В.А.  Тутубалина Т.С. |  | | **В угрожаемый период** | | | | | | | 12 | Организовать круглосуточную работу, обеспечить постоянное наблюдение за интенсивностью снеготаяния, вскрытием рек и т.п; | в период  паводка | Ширинкина О.И.  Назаренко А.Н. | |  | | 13 | Проверить систему оповещения членов паводковой комиссии, организовать тренировки по их сбору. | до  20.03.2022г | Филиппова С.С | |  | | 14 | Провести корректировку планов действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним паводком. В ходе корректировки уточнить:   1. районы, подтопления (затопления); 2. уточнить сведения о местах проживания престарелых граждан, инвалидов проживающих в зонах возможного затопления, требующих первоочередной помощи; 3. состав сил и средств территориальных подсистем РСЧС, привлекаемых к действиям по ликвидации ЧС, места их базирования, порядок оповещения и сбора, районы сбора и маршруты выдвижения, организацию связи с ними и порядок управления; 4. районы (пункты) эвакуации населения и сельскохозяйственных животных и маршруты выдвижения к ним, объемы подготовки районов временного проживания; | до 20.03.2022г | Ширинкина О.И. | |  | | | |
| УТВЕРЖДАЮ:  Глава администрации  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.С. Филиппова | Приложение № 3  к постановлению Администрации  Иштанского сельского поселения  № 13 от 15.03.2022г. |

**ИНСТРУКЦИЯ**

**Оперативному дежурному администрации Иштанского сельского поселения**

**при возникновении чрезвычайных ситуаций**

Оперативный дежурный во время паводка на территории Иштанского сельского поселения отвечает за своевременное доведение информации о возникшей чрезвычайной ситуации во время паводка и других чрезвычайных ситуациях до должностных лиц Администрации Иштанского сельского поселения, оперативного дежурного Администрации Кривошеинского района.

Оповещение работников Администрации Иштанского сельского поселения и оперативного дежурного Администрации Кривошеинского района проводится по личному распоряжению Главы Администрации Иштанского сельского поселения или его заместителя по ЧС или лица, исполняющего их обязанности путем доведения до работников сигнала «СБОР».

При получении от Главы администрации поселения сигнала «СБОР» оперативный дежурный обязан:

1. Уточнить у Главы поселения район ограничения на оповещение.
2. Сделать запись о получении распоряжения в журнале оперативной информации.

Пример: «Получено распоряжение Главы поселения на оповещение без ограничений в 4-00 час, 21.03.2020г г. Дежурный Иванов И.И.»

1. Приступить к оповещению согласно «Схемы оповещения работников администрации Иштанского сельского поселения».
2. Оповестить ответственного по вопросам ГО и ЧС с. Никольское и д. Карнаухово Ширинкину О.И.. *При оповещении указанных должностных лиц доводить ограничения, определенные Главой поселения.*
3. Сделать запись о результатах оповещения в журнале оперативной информации, указав, кто, в какое время был оповещен.
4. Результаты оповещения доложить Главе поселения Филиппова С.С.

ПРИМЕЧАНИЕ: На выполнение указанных мероприятий отводится **15 минут** с момента распоряжения Главы Администрации.

|  |  |
| --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ:  Глава администрации  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.С.Филиппова | Приложение № 4  к постановлению Администрации  Иштанского сельского поселения  № 13 от 02.03.2022 г. |

Безопасные места дислокации

скота личных подворий в случае наводнения:

* + с. Никольское – ул. Луговая, от дома № 9 до дома № 7 (от дома Кособуцкого Н.Д. до дома Заевской А.Н.);
  + д. Карнаухово – дамба на территории бывшей фермы.

ИНФОРМАЦИЯ

Для тушения пожаров во время половодья, когда на территорию с. Никольское и д. Карнаухово нет проезда, в этих населенных пунктах организованы ДПД, создана система оповещения и сбора ДПД. Для их работы имеется в каждом населенном пункте мотопомпа, которая закреплена в д. Карнаухово – за Мироновым А.В., в с. Никольское – за Ивановым С.В.

Состав:

1. Назаренко А.Н.
2. Еремин Н.М.
3. Миронов А.В
4. Миронов В.Н.
5. Мясников М.Е.
6. Жданов А.А.
7. Чирюкин М.В.
8. Иванов С.В.
9. Матвеев А.В.
10. Глок О.И.

Приложение № 5

к постановлению Администрации

Иштанского сельского поселения

№ 13 от 15.03.2022г.

**Состав сил и средств, привлекаемых на аварийно-спасательные и другие неотложные**

**работы в период подготовки и проведения весеннего половодья 2022г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Фамилии Имя Отчество | Адрес проживания | Телефон | Место работы | Закрепленный инвентарь |
|  | **с. Иштан** |  |  |  |  |
| 1 | Быданов Александр Александрович | ул. Лесная, д. 6, кв.1 | 43463  Сот. 89234276462 | Мастер ЖКХ | Исправность и наличие гидрантов на всех водокачках Обеспечение обесточенности электропроводки при возгорании. |
| 2 | Пикулин Роман Вячеславович | Ул.Школьная д.2  Кв.11 | Сот. 89539182753 | Водитель Администрации | Автомобиль ГАЗ 2705, лопата, ведро, огнетушитель, пож. шланги, подвоз пож. инвентаря, людей, тушение. |
| 3 | Хренюк Александр Александрович | Ул. Колхозная, д.80 | Сот.  43524 | по договору, Администрация Иштанского сельского поселения | Трактор МТЗ-82.1 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **С. Никольское** |  |  |  |  |
| 1 | Ширинкина Ольга Иннокентьевна | Пер. Центральный, 14-2 | 89138590223 | Администратор с. Никольское | Руководство ДПД |
| 2 | Глок Олег Иванович | Ул. Луговая, 2 | 89039527895 | кочегар | Ведро, лопата, тушение |
| 3 | Иванов Сергей Васильевич | пер. Центральная, д. 18 | 89627771557 | ИП | мотопомпа |
| 4 | Мясников Максим Евгеньевич | Пер. Центральный 5, кв.1 | 89994998389 | вахтовик | Ведро, лопата, РЛО |
| 5 | Чирюкин Максим Владимирович | Ул. Советская. д. 16 кв.2 | 89234289758 | кфХ | МТЗ-82, опашка палов |
| 6 | Жданов Александр Александрович | Пер. Центральный, 14/1 | 89994957487 | безработный | Ведро, лопата, РЛО |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Д. Карнаухово** |  |  |  |  |
| 1 | Миронов Антон Владимирович | Ул. Центральная, д. 23, кв.2 | 89069509051 | безработный | помпа |
| 2 | Миронов Владимир Николаевич | Ул. Центральная, д. 23, кв.2 | 89069509051 | безработный | Руководство ДПД |
| 3 | Назаренко Александр Николаевич | Ул. Центральная, д. 21а, кв.1 | 89059929132 | безработный | МТЗ-82, м.куб. |
| 4 | Матвеев Александр Васильевич | Ул. Центральная, д. 1а |  | безработный | Лопата, ведро, тушение |
| 5 | Еремин Николай Михайлович | Ул. Центральная, д. 3, кв.2 | 89610950980 | безработный | МТЗ-82 |
|  |  |  |  |  |  |

Приложение № 9

к постановлению Администрации

Иштанского сельского поселения

№ 13 от 15.03.2022г.

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Администрации:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Филиппова С.С.

15 марта 2022 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **СМЕТА** |  |  |  |
|  | **на аварийно-спасательные и другие неотложные работы в период подготовки** | | | | |
|  | **и проведения весеннего половодья из средств МО Иштанское сельское поселение в 2022г.** | | | | |
|  | Наименование работ, услуг, материалов |  |  |  |  |
| № п/п | ед.изм. | кол-во | цена за ед. | сумма руб. |
|  |  |  |  |  |
| 1 | АИ-92 | л | 121 | 46,50 | 5626,50 |
| 2 | Дизельное топливо | л | 104 | 56,55 | 5881,20 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО:** |  |  |  | **11507.70** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Расчет ГСМ в д.Карнаухово во время весеннего половодья 2022года:**

**Бензин Аи-92**

1. Доставка больного по скорой помощи из Карнаухово до Иштана 3 раза х на 2 часа =

6 ч. х 13л/час = 78 л.

2. Работа мотопомпы во время чрезвычайной ситуации (пожара) – 10л

3. Патрулирование на автом. УАЗ 4 раза х24 км.= 96 км. х 16,85л/100км = 16,2л.

4. Работа мотопомпы во время откачивания воды в затопленном помещении 10л

5.Патрулирование на лодке 1 рейса х 0,5 ч. х 13 л/час =6,8 л.

ИТОГО Аи-92: 121 л.

**Дизельное топливо**

1.Подвоз хлеба от берега на МТЗ 82: 1 тракт.х (8 час.х 5л/час.) = 40л.

2. Подвоз пожарной емкости от водонапорной башни до места пожара 5час х 5 л. = 25л.

ИТОГО ДТ: 65 л. Аи-92 121л.

**Расчет ГСМ в с.Никольское во время весеннего половодья 2022года:**

**Дизельное топливо**

1.Подвоз хлеба от берега на МТЗ 82: 1 тракт.х (5 час.х 5л/час.) = 24л.

2.Подвоз пожарной емкости от водонапорной башни до места пожара 3 час х 5 л. = 15л.

Итого ДТ- 39 л.

**Всего требуется ДТ – 104л. Аи- 121л.**

Глава Иштанского сельского поселения

(Глава Администрации) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.С.Филиппова

Исполнитель: Жуковская Т.Н . 4-34-95

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Филиппова С.С. | | Приложение № 6  к постановлению Администрации  Иштанского сельского поселения  №13 от 15.03.2022 г. | |
|  | |  | |
| СОСТАВ СИЛ И СРЕДСТВ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОТИВОПАВОДКОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В 2022 г. | | | |
| СПИСОК ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЛОДОК,  привлекаемых во время весеннего половодья  по Иштанскому сельскому поселению | | | |
| с. Никольское | | д. Карнаухово | |
|  | | 1. Ерёмин Н.М.. 2. Миронов А.В. 3. Вишкурев В.Н. | |
| СПИСОК ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАКТОРОВ И АВТОМОБИЛЕЙ,  Возможных к привлечению во время весеннего половодья  по Иштанскому сельскому поселению | | | |
| с. Никольское: | д. Карнаухово: | | С. Иштан |
| 1. МТЗ - 82  Чирюкин М.В.  2. УАЗ 220694  Мясников М.Е. | 1. Еремин Н.М.МТЗ 82 | | 1. Автомобиль ВАЗ 2103, Пикулин Р.В |

|  |  |
| --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.С. Филиппова | Приложение № 7  к постановлению Администрации  Иштанского сельского поселения  № 13 от 15.03.2022г. |

Сводные данные по возможному отселению жителей и скота в 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование населенного пункта | Численность населения для отселения | | | Куда планируется эвакуация и прогнозируемый срок временного размещения | Расстояние на которое планируется эвакуация  (км) | Река, площадь зоны затопления (подтопления) кв. км | Количество скота, место его эвакуации  (всего/вывозимого) (голов) | ФИО ответственного и контактные телефоны |
| Всего проживает на данной территории  Взр/дет | Всего планируется эвакуировать  Взр/дет/инв | В том числе пешим порядком  Взр/дет |
| С. Никольское | 184/137/47 | 20/9/2 | 18/7 | В черте н.п. помещение Никольской ООШ, подселение к соседям, родственникам до 3-х суток | 0,5 | Обь,  5 га | Территория от д. Кособуцкого Н.Д. до д. Заевской А.Н.  КРС – 173/60  Свиньи –47/4  Овцы – 63/3  Лошади- 48/2  Кролики- 0/0  Птица – 80/0  Пчелосемьи – 234/150  Козы - 2 | Филиппова С.С.  Р. 4-35-00  С. 89528968801  О.И.Ширинкина  89138590223 |
| Д. Карнаухово | 54/51/3 | 24/2/3 | 21/3 | В черте н.п. помещение Карнауховской школы филиала Никольской ООШ, подселение к соседям, родственникам до 3-х суток | 0,5 | Обь,  2 га | Дамба на территории бывшей фермы  КРС – 103/90  Свиньи – 74/38 Овцы –345/205  Лошади – 113/67  Пчелосемьи – 35/35  Птица – 276/160  Коз – 35/0 | Миронов В.Н.  8-906-950-90-51 |

|  |  |
| --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.С. Филиппова | Приложение №8  к постановлению Администрации  Иштанского сельского поселения  № 13 от 15.03.2022г. |
| **СХЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ**  **ГЧСПБ Иштанского сельского поселения и членов АСФ (паводок)** | |

Оперативный дежурный Администрации Иштанского СП

**Глава Иштанского сельского**

**поселения**

**Филиппова С.С т. р. 4-35-00,**

**сот.89528968801**

Миронов В.Н. 89069509051

Д. Карнаухово

Чирюкин М.В.89234289758

Жданов А.А. 89994957487

Епифанцев Л.Б. 89618928160

Иванов С.В. 89627771557

С. Никольское

Администратор Ширинкина О.И 89138590223

89138427511

С. Иштан

Дежурный администратор района 21426

Быданов А.А. 43463,

сот. 89994959027

Пикулин Р.В.

сот. 89539182753

Ерёмин Н.М.89610950980

Вишкурев В.Н. 89095391147

Миронов С.Н. 89016149075