Приложение № 2

к Постановлению Администрации  Иштанского

сельского поселения от 04.03.2015 г. № 8

| УТВЕРЖДАЮ: Глава Иштанского сельского поселения Л.В. Маленкова _________ «_04_» марта 2015 г. | СОГЛАСОВАНО: Специалист по делам ГО и ЧС рай- она ________________ Калугин Д.Н.. « » ____________2015 г. |
| --- | --- |
| ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по организации работ в период весеннего половодья на территории Иштанского сельского поселения в 2015 году. № п/п; Наименование мероприятий; Дата выполнения; Ответственный за выполнение; Роспись ответственного за выполнении. В подготовительный период. 1; Уточнить районы возможного затопления и организовать постоянный контроль за развитием ледовой обстановки;; до 20.03.2015г.; Ширинкина О.И.. 2; Организовать обследование линий электропередач и связи, основных дорог, водопропускных труб, принять меры по их очистке и ремонту;; до 20.03.2015г.; Ширинкина О.И. Миронов В.Н.. 3; Определить состав сил и средств, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий и проведения спасательных, аварийно-восстановительных работ и приведения их в готовность к действиям, особое внимание обратить на оснащение сил и средств техникой и спецоборудованием; Заключить договоры с владельцами плавсредств и копии предоставить в КЧС района; до 09.03.2015г.; Ширинкина О.И.. 4; Создать в необходимых объемах запасы материально-технических средств и финансовых ресурсов на ликвидацию возможных ЧС и первоочередного жизнеобеспечения населения;; до 10.04.2015г.; Зотова М.К.. 5; Проверить работу звуковых системы оповещения в д. Карнаухово, с. Никольское; До 01.04.2015; Ширинкина О.И.. 6; Провести комплекс мер по обеспечению гарантированной связи с населенными пунктами, попадающими в зону затопления;; до 28.03.2015г.; Изотова Г.Г.. 7; Организовать оповещение населения, организаций о надвигающейся опасности с использованием средств звуковой сигнализации, подвижных средств оповещения, подворного обхода;; в период паводка; Ширинкина О.И.. 8; Провести комплекс мер по подготовке населения к экстренной эвакуации в безопасные районы, установить и довести до сведения каждого жителя сигналы об экстренной эвакуации и порядок действий по ним;; до 20.03.2015г.; Ширинкина О.И.. 9; Создать систему взаимного информирования по изменению обстановки в угрожаемый период и в период возникновения ЧС; в период паводка; Ширинкина О.И. Изотова Г.Г. Миронов В.Н.. 10; Обеспечить аварийный запас угля в с. Никольское; До 01 апреля 2015 г.; Качалов А.В.. 11; Провести необходимые работы по противопожарной безопасности объектов социальной сферы и жилого сектора; Февраль, Март 2015г.; Сенцов А.А. Изотова Г.Г.. В угрожаемый период. 12; Организовать круглосуточную работу, обеспечить постоянное наблюдение за интенсивностью снеготаяния, вскрытием рек и т.п;; в период паводка; Ширинкина О.И. Миронов В.Н.. 13; Проверить систему оповещения членов паводковой комиссии, организовать тренировки по их сбору.; до 28.03.2015г; Изотова Г.Г.. 14; Провести корректировку планов действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним паводком. В ходе кор-ректировки уточнить: - районы, подтопления (затопле-ния); - уточнить сведения о местах проживания престарелых граждан, инвалидов проживающих в зонах возможного затопления, требующих первоочередной помощи; - состав сил и средств территориальных подсистем РСЧС, привлекаемых к действиям по ликвидации ЧС, места их базирования, порядок оповещения и сбора, районы сбора и маршруты выдвижения, организацию связи с ними и порядок управления; - районы (пункты) эвакуации населения и сельскохозяйственных животных и маршруты выдвижения к ним, объемы подготовки районов временного проживания;; до 28.03.2015г.; Ширинкина О.И.. |