Администрация Иштанского сельского поселения

Кривошеинского района Томской области

Глава поселения

(Глава Администрации)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

С. Иштан                                                                                                             № 17

14.04.2014 г.

Об организации  и проведении

двухмесячника по санитарной очистке

территорий населенных пунктов

Иштанского сельского поселения

В соответствии с правилами благоустройства населенных пунктов Иштанского сельского поселения, утвержденными решением Совета Иштанского сельского поселения  № 11 от 11.05.2012 г., в связи с окончанием зимнего сезона и в целях обеспечения санитарного порядка на территории Иштанского сельского поселения, для создания благоприятных условий проживания жителей поселения.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Объявить двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству территорий населенных пунктов с 15 апреля по 15 июня 2011 года.

- Утвердить состав комиссии по благоустройству и контролю над выполнением «Правил благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Иштанского сельского поселения» (приложение № 1).

- Утвердить план благоустроительных работ на территории Иштанского сельского поселения на 2014 год (приложение № 2).

- Управляющему делами Администрации  Иштанского сельского поселения Изотовой Г.Г.:

3.1. провести, в том числе с помощью средств массовой информации, разъяснительную работу среди  населения о необходимости проведения санитарной очистки и благоустройству территорий в период двухмесячника;

3.2. привлечь к участию в двухмесячнике коллективы организаций, независимо от организационно-правовых форм, расположенных на территории поселения;

3.3. при проведении двухмесячника обратить особое внимание на санитарную очистку мест отдыха, придомовых территорий, обеспечить приведение в порядок фасадов и ограждений нежилых и жилых зданий.

- Руководителям организаций, предприятий, учреждений, индивидуальным предприятиям, имеющим в собственности или пользовании здания и помещения принять меры по приведению в порядок фасадов, а также обеспечить санитарную очистку прилегающих территорий.

Глава Иштанского   сельского поселения

(Глава Администрации)                                                               Л.В.Маленкова

Изотова Галина Геннадьевна

43500

Прокуратура

Приложение № 1

к постановлению

Главы Иштанского

сельского поселения

от 14.04.2014 № 17

Комиссия по благоустройству и контролю над выполнением

«Правил благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Иштанского сельского поселения»

СОСТАВ КОМИССИИ:

Председатель комиссии – Маленкова Л.В., Глава Иштанского сельского поселения

Заместитель председателя:

-   Изотова Г.Г. – управляющий делами Администрации Иштанского сельского поселения;

Члены комиссии:

- Бондарчук Н.Ю. - специалист по земельным ресурсам и муниципальной собственности;

-   Ширинкина О.И., администратор с. Никольское;

- Зотова М.К. - бухгалтер - финансист администрации Иштанского сельского поселения;

- депутаты Совета Иштанского сельского поселения (по согласованию).

Глава Иштанского сельского поселения

Маленкова Л.В.

УТВЕРЖДАЮ                                                                                                 Приложениие № 2

Глава Иштанского сельского поселения                                                      к Постановлению

№ 17 от 14.04.2014 года

___________________ Л.В. Маленкова

ПЛАН

Мероприятий по благоустройству населенных пунктов

Иштанского сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | Запланировано денежных средств (тыс.руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение санитарных пятниц, субботников, организация населения на уборку прилегающих территорий | Май-июль | Изотова Г.Г. Ширинкина О.И. | 0 |
| 2 | Ремонт памятника - С. Иштан (покраска ограждений, сделать лавочки у памятника); уборка территории памятника - С. Никольское (ремонт ограждения); уборка территории памятника | Май-июль | Администрация поселения, Совет депутатов, Единая Россия, Совет ветеранов с. Иштан и с. Никольское | 11,0 |
| 3 | Озеленение населенных пунктов (посадка деревьев, кустарников) Посадка деревьев, кустарников на территории вдоль теплотрассы, в центре с. Иштан. | Май - июнь | Администрация Поселения, Совет депутатов, Единая Россия | 0 |
| 5 | Очистка дренажных труб с. Иштан, ул. Колхозная | апрель | Администрация | 0 |
| 6 | Проведение мероприятий по санитарной очистке учреждениями своих территорий | Конец апреля начало мая | Администрация школа, ИП. | 0 |
| 7 | Устройство насыпи через реку Менгерь в с. Иштан | июнь | Администрация | ГСМ (0,603) |
| 8 | Очистка территорий кладбищ: - С. Иштан - С. Никольское - Д. Карнаухово - Д. Чагино - Д. Рыбалово | июнь | Администрация, Совет депутатов | 100,0 |
| 9 | Очистка территории, покраска ограждений спортивных площадок в - Д. Никольское - Д. Рыбалово | Май-июнь | Администрация | 6 |
| 11 | Ликвидация несанкционированных свалок во всех населенных пунктах силами безработных граждан | Май-июнь | Администрация | 0 |
| 12 | Организация вывоза ТБО (1 раз в месяц) | Май –сентябрь | Администрация | 0 |
| 13 | Ремонт фасадов населением: - С. Иштан - С. Никольское - Д. Чагино - Д. Рыбалово - Д. Карнаухово | Май- -сентябрь | Председатели уличных комитетов | 0 |
| 14 | Установка временного реле на линию уличного освещения в д. Чагино | Май | Администрация |  |
| 15 | Установка временного реле на линию уличного освещения в с. Никольское | июль | Администрация |  |
| 16 | Скашивание травы во всех населенных пунктах | Май – сентябрь | Администрация | 0 |
| 17 | Завоз плодово –ягодных кустарников из Бакчарского питомника | май | Администрация | 0 |
| 18 | Подведение итогов конкурса «Лучшая усадьба» во всех населенных пунктах поселения (награждения) | октябрь | Комиссия по благоустройству | 3 |
| 19 | Выписка предупреждений за нарушение правил санитарного состояния приусадебной территории | постоянно | Комиссия по благоустройству, участковый |  |
| 20 | Содержание автомобильных дорог, находящихся в собственности поселения (очистка снега) | Ноябрь - март | Администрация | 33 |
| 21 | Ремонт дорожного полотна по ул. Колхозной | август | Администрация | 1000,0 |